**ПРОЕКТ!**

**ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО**

№ **ВG16RFOP001-4.001-0001-C01**-S ………………….

Днес……………………………. в град София, между:

**МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317 и представлявано от Кирил Ананиев, министър на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна

и

**„…………………….“ ………….**, със седалище и адрес на управление: гр. …………………, ул. „………………“ № ………….., с ЕИК ………………………, ДДС идeнт. № …………………………. представлявано от ………………………., в качеството му/и на ............................................., наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

**на основание** чл. 112 от Закона за обществените поръчки („**ЗОП**“) и Решение № …………………………………………………………на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: *“Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Североизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“.* се сключи настоящият договор при следните условия:

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строителни, монтажни и инсталационни работи (СМР) в т. ч. доставка на материали, организационни и координационни дейности, и процедури по приемане и въвеждане в експлоатация по обособена позиция №…………………………., в която са сключени следните обекти:

…………………………………………………

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора по предходната алинея, със собствени/наети сили, средства и механизация, в съответствие с Документацията и Техническата спецификация – Приложение № 1, Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.

(3) При изпълнение предмета по ал. 1 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1), Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2), Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3), както и всички други действащи в Република България нормативни актове, относими към предмета на поръчката.

 (4) Мястото на изпълнение на предмета на договора е:

…………………………………………………………………………

**ІІ. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА**

**Чл. 2.** (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със по обособени позиции от **№№ 2, 3, 4 и 7 в срок до 24 (двадесет и четири) месеца, за обособени позиции №№ 1 и 6 в срок до 21 (двадесет и един) месеца, а за обособена позиция № 5 в срок до 6 (шест) месеца,** като срокът на действие на договора е до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора и подписване на актове за въвеждане в експлоатация на всички обекти предмет на договора.

(2) Срокът за изпълнение на строителството за всички обекти, включени в предмета на договора по обособени позиции **№№ 2, 3, 4 и 7,** не следва да надвишава **18 (осемнадесет) месеца**, **за обособени позиции №№ 1 и 6,** не следва да надвишава **15 (петнадесет) месец,**  а за обособена позиция № 5 не следва да надвишава **2 месеца**. Срокът за изпълнение на строителството, започва да тече, считано от датата на подписване на Протокол образец 2 или образец 2а, съгласно образеца към Наредба № 3 на първия от обектите, за който е открита строителна площадка, съгласно обобщен линеен график, част от Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 за всички обекти в обособената позиция подробен линеен график за обособена позиция № 5/, част от Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.

(3) Максималният срок за изпълнение на строителството на всеки един от обектите, включени в предмета на договора е съгласно **подробен линеен календарен график за всеки обект,** част от Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.

(4) Предметът на договора се счита за завършен на датата, на която са изпълнени всички поети от Страните задължения по Договора и са подписвани всички актове за въвеждане в експлоатация на всички обекти предмет на договора.

**Чл. 3.** (1) Сроковете по чл. 2 се удължават при условията на раздел ХІІ „Непреодолима сила и /или непредвидени обстоятелства“, с толкова дни за колкото е било възпрепятствано изпълнението на договора, поради наличието на съответното събитие.

(2) За удължаването на срока по предходната алинея се съставя констативен протокол, в който се отразява причина за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от представители на двете страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

**ІІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА**

**Чл. 4.** (1) Общата цена за изпълнение на договора, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение (Приложение № 3) е в размер до **………………………………… без ДДС и ………………………….с начислен ДДС.**

 (2)Цената за СМР на отделните обектите включени в обособената позиция е както следва:

* 1. Обща цена за обект №… с наименование………:

 …………………. (словом:……………………..…) лв. без ДДС

 …………………. (словом:……………………..…) лв. с ДДС

* 1. Обща цена за обект № … с наименование………:

 ..…………………(словом:……………………..…)лв. без ДДС

 …………………. (словом:……………………..…) лв. с ДДС

* 1. Обща цена за обект № … с наименование………:

..…………………(словом:……………………..…) лв. без ДДС

 …………………. (словом:……………………..…) лв. с ДДС

(3) Цената по ал. 1 е формирана, като сбор от общите цени за всички обекти, включени в обособената позиция и включва, но не само: разходите за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителните площадки по време на извършване на строителните работи, депонирането на строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и професионалната отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе; разходите за покупка и транспорт на влаганите строителни продукти и материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, и др.; изпитвания, проби и тестове необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация; всички други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по договора.

(4) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в Количествено-стойностните сметки (КСС-тата) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, част от Ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 не подлежат на промяна.

(5) При изпълнение предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените СМР, по единичните цени от КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, част от Ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3.

 (6) По време на изпълнение на договора, се допуска изпълнение на непредвидени СМР, в съответствие с Документацията и Техническата спецификация-Приложение № 1.

(7) Непредвидените разходи се отчитат по следния начин:

1. По единични цени без включен ДДС, за видове работи, включени в количествено-стойностната сметка на конкретния обект съгласно сключения договор за изпълнение на СМР;

2. Непредвидени видове СМР, невключени в количествената сметка, за които няма договорени единични (посочени в количествено-стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УСН, ТНС и СЕК и др. и по технико-икономическите показатели съгласно посочените в ценовото предложение елементи на ценообразуване, както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| Часова ставка | -........................ лв./ч. |
| Допълнителни разходи върху труд | - ........................ % |
| Материали | (стойността на материалите се доказва с фактура) |
| Доставно - складови разходи | - ........................ % |
| Механизация | лв/мсм |
| Допълнителни разходи върху механизация | - ........................ % |
| Печалба | - ...................... % |

**ІV. ФИНАНСИРАНЕ**

**Чл. 5.** Финансирането по настоящия договор се извършва със средства, отпуснати по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

**V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 6.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по настоящия договор, както следва:

 1. Авансово плащане, в размер на:

* 1. За обект №...… с наименование………: % (*от нула до тридесет, но не повече от тридесет на сто*) от общата цена на договора с включен ДДС, в размер на ……………………………………лв. с вкл. ДДС.
	2. За обект №...… с наименование………: ..... % *(от нула до тридесет, но не повече от тридесет на сто*) от общата цена на договора с включен ДДС, в размер на ……………………………………лв. с вкл. ДДС.
	3. За обект №...… с наименование………: ........ % *(от нула до тридесет, но не повече от тридесет на сто)* от общата цена на договора с включен ДДС, в размер на ……………………………………лв. с вкл. ДДС.
	4. ………………………………………..
	5. ………………………………………..

 В случай, че изпълнителят е оферирал в ценовото си предложение начин на плащане чрез авансово плащане, възложителят извършва това авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от сключване на договора след представяне на безусловна и неотменяема гаранция, покриваща 100% от стойността на авансово предоставените средства, представена в една от формите по чл. 111, ал. 5 ЗОП. На основание чл. 113, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност, изпълнителят издава фактура за авансовото плащане не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането и я предоставя на възложителя.

 2. Плащане на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В представената фактура се приспада стойността на извършеното авансово плащане.

Приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответен обект се подписва след представяне на минимум следните документи:

Подписан от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, унифициран образец на Констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) за съответния обект с посочени точно количеството и стойността на действително (фактически) вложените материали и извършени СМР, в т.ч. и на електронен носител във формат Ехcel; Разрешението за ползване/Удостоверението за въвеждане в експлоатация; Заверени копия от съставените актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. на МРРБ; Сертификати за съответствие; Декларации за произход на вложените материали; Протоколи от изпитвания, издадени от сертифицирани лаборатории; Заверена екзекутивна техническа документация и двустранно подписани протоколи от извършени проверки на място.

3. Окончателно плащане по договора. Окончателното плащане по договора се извършва след завършване на последния обект в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на обекта и подписан окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнението на договора и надлежно издадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на последният обект се подписва след представяне на минимум следните документи:

Подписан от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, унифициран образец на Констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) за съответния обект с посочени точно количеството и стойността на действително (фактически) вложените материали и извършени СМР, в т.ч. и на електронен носител във формат Ехcel; Разрешението за ползване/Удостоверението за въвеждане в експлоатация; Заверени копия от съставените актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. на МРРБ; Сертификати за съответствие; Декларации за произход на вложените материали; Протоколи от изпитвания, издадени от сертифицирани лаборатории; Заверена екзекутивна техническа документация и двустранно подписани протоколи от извършени проверки на място.

***Забележка\* За обособените позиции, в които се предвижда СМР само на един обект се извършва само авансово плащане (в случай, че е приложимо) и окончателно плащане.***

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ще заплати действително изпълнените непредвидени видове и количества СМР, в рамките на процента за съответния обект съгласно КСС непредвидени разходи за извършените СМР[[1]](#footnote-1), включени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост, направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им.

(3) Плащанията по договора се извършват по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на документите, предвидени за съответния вид плащане, при:

БАНКА:

IBAN:

BIC:

(4) Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително трябва да посочи следния текст: „Разходът се извършва по ДБФПBG16RFOP001-4.001-0001, Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“, както и номера на настоящия договор за строителство и обекта, за който се отнася.

**VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 7.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената с настоящия договор цена, при условията и по реда, предвидени в него.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска насрочване на съвещания с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с КОНСУЛТАНТ (строителен надзор) за преразглеждане на дейностите, предмет на договора, за да се решат въпроси, възникнали във връзка с процедурите по изпълнение.

**Чл. 8.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при стриктното спазване на установените с настоящия договор, приложенията към него, техническите стандарти и действащите законови изисквания за строителството в Република България, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, са в съответствие с инвестиционния проект по всички части и КС, отговарят на спецификациите и техническите стандарти. Не се допуска влагането на материали/извършването на дейности, неотговарящи на спецификациите и стандартите или извън спецификациите. При констатиране от КОНСУЛТАНТА и/или от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествени доставки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да отстрани за своя сметка същите от строителната площадка.

**Чл. 9.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. осигури изпълнението на дейностите по технология, осигуряваща спазването изискванията на проекта, техническите спецификации и стандартите;

2. осигури необходимата трудова и технологична дисциплина;

3. осигури застраховка съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството за целия срок на договора.

4. осигури квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство за изпълнение на дейностите, предмет на договора;

5. представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество, декларация за произход и декларация за съответствие на материалите, влаганите при изпълнение предмета на договора;

6. достави слаботоковите инсталации, придружени със съответния сертификат;

7. представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните сертификати и технически паспорти за всички новомонтирани обектови машини и съоръжения;

8. съобразява всички СМР с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците*.*

**Чл. 10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми предварително за източниците на материалите и изделията, които възнамерява да ползва и да предостави макет на мострите, съгласно Техническата спецификация, придружени от сертификати за качество, най-малко петнадесет календарни дни преди започване на дейностите, за които са предназначени.

**Чл. 11.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя и заверява екзекутивната документация за всеки от строежите, съгласно изискванията на чл.175, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). На заверка подлежат 5 /пет/ пълни комплекта екзекутивна документация за строежа на хартиен носител, сканирани и предоставени и на 5 /пет/ електронни носителя.

**Чл. 12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА при откриване на пропуски, неточности и неясноти в чертежите, спецификациите и да поиска съответните инструкции.

**Чл. 13.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

**Чл. 14.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да застрахова дейностите, предмет на договора, в съответствие чл. 173 от ЗУТ, минимум срещу:

- всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване, разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие през периода на строителството на обекта и по време на гаранционния срок.

- щети от пожар, природни бедствия, загуба или повреди на материали и съоръжения на строителната площадка.

- за покриване на обезщетения за вреди, причинени на други лица.

- за покриване на обезщетения при трудови злополуки, възникнали при или по повод изпълнение на дейностите, предмет на договора.

(2) За всеки един от обектите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ полиците и договорите за застраховка при подписване на протокола за предаване на строителната площадка.

**Чл. 15**. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска до работа на строителната площадка единствено работници, назначени във фирмата по съответен ред, както и работници на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и застраховани за трудова злополука.

**Чл. 16.** При необходимост от прекъсване, преместване или затваряне на съществуващи комуникации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи всичко необходимо за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка.

**Чл. 17.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява доставените материали до влагането им на строежа, както и да спазва изискванията на производителите на материалите, всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., при изпълнението на видовете СМР, предмет на договора.

**Чл. 18.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора, отклонение от проектите и спецификациите, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. За целта се издава писмена инструкция. Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се заплащат.

**Чл. 19.** В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право безусловно да удържа направените разходи първо от плащания, дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, а след това от гаранцията за изпълнение.

**Чл. 20.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове.

**Чл. 21.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата.

**Чл. 22.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана по надлежния ред.

**Чл. 23.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички указания, дадени в писмена форма и вписани в заповедната книга на строежа от КОНСУЛТАНТА и ПРОЕКТАНТА (авторски надзор), и съответстващи на договора и нормативните изисквания.

**Чл. 24**. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

**Чл. 25.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител и да предостави възможност на Администрацията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в качеството й на Управляващ орган, Министерство на здравеопазването в качеството му на Бенефициент, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз", МВР (АФКОС), Одитиращ орган – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от европейския съюз“, Сертифициращ орган – Дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите, Сметна палата, националните одитиращи власти, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 5 (пет) години след приключването на Договора за безвъзмездна финансова помощ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка, в това число до строежа/помещенията и техническата документация, свързани с изпълнението на възложените дейности, на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПРОЕКТАНТА, КОНСУЛТАНТА и упълномощени представители на Управляващия орган на ОПРР и други контролни органи, както и да осигури присъствието на негов представител.

**Чл. 26.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

**Чл. 27**. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия Договор за периода посочен в Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020[[2]](#footnote-2).

**Чл. 28.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие” 2014-2020.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай, на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания за публичност, организация и съхранение на документите, изготвени в изпълнение на договора, като най-малко:

1. При изпълнение на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на фактът, че финансирането е осигурено от страна на Европейският фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и в чл. 3, чл. 4, чл. 5 и Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва правилата за информация и комуникация, в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка, следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията за мерките по информация и комуникация на ЕС, описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, достъпен на електронен адрес: <https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf> , като:

2.1. Изготвя всеки документ в изпълнение на Договора с посочване на номера на Договора, както и че същият е сключен в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP001-4.001-0001, Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2.2. Да изготви строителна информационна табела за обекта с посочване на номера на Договора, както и че същият е сключен в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP001-4.001-0001, Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2.3. Всички публични изяви и/или изявления свързани с изпълнението на Договора, съдържат информация, че същият се изпълнява по Проект: BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2.4. На инсталирани във връзка с изпълнение на обществената поръчка асансьори, подемни съоръжения, дизелови генератори и други, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да постави стикери /лепенки/ на подходящо място на повърхността на оборудването. На стикера трябва да бъдат визуализирани емблемата на ЕС, упоменаването „Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого за програмен период 2014-2020 г. и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Образци на материалите трябва да бъдат предоставени за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да бъдат изработени. В случай на наложителни корекции ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да нанася необходимите промени във визията на артикулите до окончателно съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Стикерите се поставят на съоръженията след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера, визуализацията и мястото на поставяне.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности и разходи при изпълнение на договора, в съответствие с изискванията на Оперативната програма, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на законодателството, която да може да подлежи на точно идентифициране и проверка.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на договора.

**Чл. 29.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ПРОЕКТАНТА, КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 30 календарни дни предварително да уведоми ПРОЕКТАНТА, КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата, на която ще има готовност за съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

**VIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 30.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва съдействие за осигуряването на ел. енергия и вода за времето на изпълнение на обектите. Консумираните за времето на изпълнение на обектите ел. енергия и вода се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 31.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна компетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина и замяната му с друг. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудово-правните отношения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с персонала.

**Чл. 32.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да прекратява частично или цялостно изпълнението на видовете дейности;

2. да прави контролни измервания;

3. да коригира стойностно и количествено приетите от страна на КОНСУЛТАНТА строителни и монтажни работи;

4. при констатиране на недостатъци, да иска отстраняването им в определен от него срок.

**Чл. 33.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадия на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на дейностите - предмет на договора, съвместно с КОНСУЛТАНТ.

**Чл. 34.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща уговорената цена при условията и по реда, предвиден в настоящия договор.

**VІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл. 35.** Гаранционните срокове за изпълнените строително – монтажни и строително-ремонтни работи са в съответствие с Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**IХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА**

**Чл. 36.** (1)При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от цената на Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(2) Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП.

(3) При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Министерство на здравеопазването):

БАНКА: БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

BIC: BNBG BGSD;

IBAN: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

 (4) Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима, изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка.

(5) Когато гаранцията е представена под формата на застраховка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по сключения с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

(6) В случай, че избраният изпълнител избере да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора/ите под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и е изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора/ите за възлагане на обществената поръчка, като същата следва да е със срок на валидност най-малко 30 (календарни) дни след изтичане на общия срок за изпълнение на договора.

(7) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е усвоил част от гаранцията и не са настъпили обстоятелства за нейното задържане, гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно, при следната схема

1% от стойността на договора, без вкл. ДДС се освобождава, в срок до 30 дни след изпълнение и заплащане на три обекта включени в предмета на договора.

4 % от стойността на договора, без вкл. ДДС се освобождава, в срок до 30 дни след изпълнение и заплащане на всички дейности предмет на договора.

В случай, че обектите включени в предмета на договора са три или по-малко гаранцията за изпълнение се освобождава в пълния й размер в срок до 30 дни след изпълнение и заплащане на всички дейности предмет на договора.

**Гаранция обезпечаваща авансовото плащане:** *(ако е приложимо)*

**Чл. 37.** (1) Съгласно чл. 6, ал. 1 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размера, посочен в Ценовото му предложение, като същата следва да е със срок на валидност най-малко 30 (календарни) дни след изтичане на общия срок за изпълнение на договора.

(2) Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за безусловна и неотменяема гаранция за авансово предоставени средства, покриваща 100 % /сто процента/ от стойността на средствата в срок до 15 (петнадесет) дни след подписване на договора.

(4) При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):

БАНКА: ………………

Банков код: ………………………

Банкова сметка: ………………………………..

(5) Когато участникът избере гаранцията за авансово плащане да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима, изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка.

(6) Когато гаранцията е представена под формата на застраховка, Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по сключения с Възложителя договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

(7) В случаите, когато гаранцията за авансово предоставени средства е представена под формата на банкова гаранция или на застраховка, същата се представя в оригинал. Гаранцията за авансово предоставените средства се редуцира след всяко плащане.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава поетапно до три дни след връщане или усвояване на аванса. Аванса се счита за усвоен за всеки изпълнен обект след извършване на плащане за съответния обект. Възложителят освобождава гаранцията за авансово предоставените средства без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(8) В случай, че Възложителят не е усвоил част от гаранцията и не са настъпили обстоятелства за нейното задържане, Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща авансовото плащане в срок до 3 (три) дни след усвояване или връщане на аванса.

**Общи условия за гаранцията за изпълнение и гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане:**

**Чл. 38.** (1) Изпълнителят е длъжен да поддържа валидни всички представени във връзка с изпълнението на договора гаранции.

(2) В случай, че срокът на договора бъде удължен, както и в случай, че срокът на гаранцията изтича, преди да са настъпили условията за нейното освобождаване, изпълнителят има задължение да удължи гаранцията, представена под формата на банкова гаранция или под формата на застраховка. Удължената гаранция следва да покрива срока на договора (в приложимите случаи – удължен такъв) плюс 30 (тридесет) дни след новоопределения срок.

(3) Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение и/или гаранцията обезпечаваща авансовото плащане и в следните случаи:

1. ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30 (тридесет) дни след датата на влизане в сила и Възложителят развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато строителството не отговаря на изискванията на Възложителя и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание;

3. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.

(4) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя;

2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице.

(5) Освобождаването на Гаранцията за авансово предоставените средства се извършва,

при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(6)Задържането на гаранциите по Договора изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

**Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 39.** (1)При забава от страна на Изпълнителя по чл. 2, ал. 3 от Договора, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,05 % /нула цяло нула пет процента/ на ден от стойността на съответния обект, но не повече от 10 % /десет процента/ от общата стойност за изпълнение на цената за съответния обект посочена в чл. 4, ал. 2.

(2)При забава от страна на Изпълнителя по чл. 2, ал. 2 от Договора, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,05 % /нула цяло нула пет процента/ на ден от стойността на Договора, но не повече от 10 % /десет процента/ от общата стойност на цената посочена в чл. 4, ал. 1.

(3) В случай, че Изпълнителя изпадне в забавата по чл. 2, ал. 2 за два или повече обекта с повече от 30 дни за всеки един от тях, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 15 % /петнадесет процента/ от общата стойност на цената посочена в чл. 4, ал. 1.

(4) Извън случаите на ал. 1 и ал. 2 при забава от страна на Изпълнителя на негово задължение за конкретен обект, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,05 % /нула цяло нула пет процента/ на ден от стойността на обекта, за който е налице забава, но не повече от 10 % /десет процента/ от стойността на обекта, за който е налице забава.

(5) Възложителят безусловно удържа сумите за неустойка първо от плащания към Изпълнителя, а след това от представената от изпълнителя гаранция за добро изпълнение.

(6) При забава от страна на Възложителя по чл. 6 от Договора, същият дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,05 % /нула цяло нула пет процента/ на ден от стойността на съответното забавено плащане, но не повече от 10 % /десет процента/ от стойността на съответното забавено плащане.

**Чл. 40.** (1) При пълно неизпълнение или при отказ за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по Раздел IX „Гаранционни срокове“, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % /десет процента/ от стойността на съответните неизпълнени дейности.

(2) За пълно неизпълнение се счита некачествено или закъсняло изпълнение на задълженията на Изпълнителя във връзка с Раздел IX „Гаранционни срокове“ за повече от 10 /десет/ случая на констатиране на недостатъци от страна на Възложителя и уведомяване на Изпълнителя съгласно чл. 37, ал. 3 от Договора.

(3) Налице е отказ за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по Раздел IX „Гаранционни срокове“, когато Изпълнителят изрично откаже да изпълни своите задължения свързани с гаранционните срокове или когато същият не се яви да изпълни задълженията си в посочения от Възложителя срок, без да уведоми Възложителя предварително за повече от 5 /пет/ отделни случая.

(4) Не е налице пълно неизпълнение или отказ от изпълнение, когато Възложителят с писмено изявление се е съгласил посочените в настоящия Договор срокове и условия за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по Раздел IX „Гаранционни срокове“ да бъдат удължени или променени.

**Чл. 41.** Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по посочената в чл. 36, ал. 3 от Договора банкова сметка на Възложителя. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 10 /десет/ дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от дължимите на Изпълнителя плащания или от представената от Изпълнителя гаранция за добро изпълнение.

**Чл. 42.** Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

**ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 43.** „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

**Чл. 44.** „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

**Чл. 45.** Не са налице „непреодолима сила” и „непредвидени обстоятелства”, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

**Чл. 46.** Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на „непреодолима сила” и/или на „непредвидени обстоятелства”. Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

**Чл. 47.** Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за настъпването и възможните последици от „непреодолимата сила” и/или „непредвидените обстоятелства” до 10 дни от датата на възникването им.

**Чл. 48.** В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

**Чл. 49.** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

**Чл. 50.** В случай на „непреодолима сила” и при условие, че тя забави изпълнението на договора повече от един месец, Възложителят има право да прекрати договора, като в този случай Изпълнителят трябва да възстанови на Възложителя всички суми, получени от него до датата на прекратяване на договора без лихва.

**ХІI. Подизпълнители** *(ако е приложимо)*

**Чл. 51.** (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

**Чл. 52.** (1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

**Чл. 53.** (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

**ХІII Прекратяване на Договора**

**Чл. 54.** (1) Действието на този договор се прекратява в следните случаи:

* 1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
	2. с изтичане на уговорения срок;
	3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
	4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
	5. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;
	6. прекратяване на проекта;
	7. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на Възложителя.
1. Възложителят може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и с уведомление, изпратено до Изпълнителя, когато Изпълнителят:
2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;
3. е прекратил работата за повече от 15 /петнадесет/ календарни дни, без съгласие на Възложителя.
4. системно нарушава задълженията си по настоящия договор.
5. Възложителят може да прекрати Договора с едномесечно писмено предизвестие по всяко време до завършване и предаване на обекта/обектите, с едномесечно писмено предизвестие. В този случай Възложителят изплаща на Изпълнителя всички дължими към момента на прекратяването суми по договора и освобождава гаранцията за добро изпълнение и съответната част на гаранцията за авансово предоставените средства. В случаите на предходното изречение когато предоставеният аванс не е възстановен от Изпълнителя, Възложителят задържа тази част на гаранцията за авансово предоставените средства, която покрива платеният, но не върнат аванс от Изпълнителя.

 (4) В случаите на ал. 2 Възложителят едностранно прекратява договора и безусловно задържа гаранцията за добро изпълнение и гаранцията за авансово плащане *(ако е приложимо)*. В тези случаи, Възложителят има право на удръжки за нанесени щети, както и има право да претендира пропуснати ползи, съобразно действащото законодателство.

(5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

(6) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(7) В случаите на прекратяване на договора на основание ал. 1, т. 1, Възложителят изплаща на Изпълнителя всички дължими към момента на прекратяването суми по договора и освобождава гаранцията за добро изпълнение и съответната част на гаранцията за авансово предоставените средства. В случаите на предходното изречение когато предоставеният аванс не е възстановен от Изпълнителя, Възложителят задържа тази част на гаранцията за авансово предоставените средства, която покрива платеният, но не върнат от Изпълнителя аванс.

**XІV. СПОРОВЕ**

**Чл. 55.** Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от този договор.

**Чл. 56.** В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно действащото законодателство, от компетентния съд.

**ХV. СЪОБЩЕНИЯ**

**Чл. 57.** (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените лица.

(2) Страните определят следните свои оправомощени представители по настоящия договор:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**Чл. 58.**За дата на съобщението се смята:

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на приемането - при изпращане по телефакс или телекс.

**Чл. 59.** За целите на настоящия договор и за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящият договор се смятат:

**Чл. 60.** (1) При промяна на лицата по чл. 57 и/или данните по чл. 59 от настоящия договор, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея лица или данни, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и заявки.

**ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 61.** Нито една от страните няма право да прехвърля права и/или задължения, произтичащи от този договор.

**Чл. 62.** За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.

**Чл. 63.** Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

1. Документи по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП;

2. Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

3. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП;

4. Гаранция за изпълнение.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Документация за участие и Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Приложение № 4 - Протокол за установяване на действително извършените услуги от лицата упражняващи авторския надзор
5. Приложение № 5 - Списък на екипа

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КИРИЛ АНАНИЕВ**

**МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МАРИЯ БЕЛОМОРОВА**

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“**

1. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/finansovo-upravlenie-kontrol-i-monitoring.aspx> [↑](#footnote-ref-2)