ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № РД 15-902/14.09.2012г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

# ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

# С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”

Обществената поръчка се възлага по проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр. София” част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Одобрена с Решение № …………………/……………….2012 г.

София, 2012 г.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”

Обществената поръчка се възлага по проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр. София” част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………………../2012 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка,

монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП

и на външни кабелни линии”

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерство на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.

Цената на документацията е 12 (дванадесет) лева, като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 или в касата на Министерство на здравеопазването, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.

Документацията се получава всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа на адрес - гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, ст. 211 срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация и в обявлението за обществена поръчка интернет адрес на министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

# СЪДЪРЖАНИЕ

# ЧАСТ I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията.

Раздел ІІ. Пълно описание на предмет на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел V. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел VI. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ № 1 – Оферта

ОБРАЗЕЦ № 2– Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  4– Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  5– Декларация, съдържаща информация за оборота от строителството, което е предмет на поръчката (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения),  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителството, което е предмет на поръчката (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения) през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №   7  - Декларация,  съдържаща списък на екипа от специалисти, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката

###### ОБРАЗЕЦ №  8– Професионална автобиография на специалистите

ОБРАЗЕЦ № 9 – Декларация за ангажираност на експертите

ОБРАЗЕЦ № 10 – Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката

ОБРАЗЕЦ № 11 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ №  12– Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ №  13– Банкова гаранция за участие

# ОБРАЗЕЦ № 14 – Протокол за извършено посещение и оглед на обекта

# ОБРАЗЕЦ № 15 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

# ОБРАЗЕЦ №  16– Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЕЦ №  17 – Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  18 – Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ №  19– Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ЧАСТ І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ ІІ

ГЛАВА І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът.

Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, по смисъла на чл. 8, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Десислава Димитрова Димитрова, съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011г.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съобразно изготвения от министерството на здравеопазването и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. бюджет по проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр. София” част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на строителството, предмет на настоящата поръчка е 473 000 (четиристотин седемдесет и три хиляди) лв. без вкл. ДДС или 567 600 (петстотин шестдесет и седем хиляди и шестстотин) лв. с вкл. ДДС.

С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е по-висока от 264 000(двеста шестдесет и четири хиляди лева) лв. без включен ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до до 17:30 ч. на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

- До министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5

- „Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

„Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

- Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане,  доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”

Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство, включително изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строежа” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а” от ЗОП.

Предметът  на възлагане на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии” и включва дейности по проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов, двоен секционен трафопост, съгласно приложеното към документацията за участие Техническо задание.

За възлагане на поръчката ще бъде проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще достави необходимото технологично оборудване, ще изпълни съответните строително- монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и обучение на експлоатационния персонал, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.

Обхват на предвидените дейности:

- Проектиране- изготвяне на работни проекти по всички части;

- изпълнение – съгласно одобрения Инвестиционен проект - фаза Работен проект, ще бъдат извършени строителни и монтажни работи, доставка и пускане в експлоатация на нов, двоен секционен трафопост в УПИ І – за онкологичен институт, кв. 13, м. Дървеница и разположен на границите на собственост от към уличната регулационна линия на имота, при спазване на необходимите отстояния спрямо сгради и съоръжения с кабелно захранване на 10 kV.

В трафопоста е необходимо да се предвидят килия „секциониране”, по една килия „мерене” на секция, по три броя кабелни килии на секция, две килии „охрана трафо”, изпълнени с комплектно разпределително устройство (КРУ) 10 kV и две трафокилии, трансформатори 2 бр. по 630 kVA.

Трафопостът да се проектира и обезопази съгласно действащите нормативни актове. За електрозахранването на трафопоста на страна СрН да се изпълни следното:

- Място на присъединяване на новия трафопост – За електрозахранване на едната секция на отрафопоста ще се използва съществуващ кабел 10 kV между трафопост „Г. М. Димитров” № 42, Д № 11-726 и КТП „Онкология”, Д № 11-243. За електрозахранванен на втората сеокция ще се използва съществуващ кабел 10 kV между втора секция на трафопоста „Онкологичен институт – Дървеница”, Д № 11-531 и КТП „Онкология”, Д№ 11-243.

- На основание чл. 117, ал. 5 от ЗЕизбраният изпълнител трябва да проектира и изгради:

- новите кабели 10 kV  да се положат по регулация в нова тръбна мрежа от PVC тръби Ø 140/4.1 мм. Кабелните шати 10 бр. – по трасетата на кабелитет 10 kV да са тройни (1840/940 мм). Профилът на рамката на кабелните шахти да е от ъглова, горещовалцована стомана L 90/90/8 мм. Изграждане на външни кабелни линии 1 kV от нов БКТП - 2 х 630 kVA до сградата.

- Технически параметри на присъединяване: предоставена мощност – 734 kW, ниво на напрежение – 10 kV, броя на базите – три фази, тарифи на измерване на електрическата енергия – две, брой на бъдещ потребител – един, брой независими източници на електрозахранване – няма, категория на осигуреност на електроснабдяването съгласно Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси – втора категория.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- б)  обявен в несъстоятелност;

- в)  в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

- д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност (проектиране и/или строителство), съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- е) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила решение;

- ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

- з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

- и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- й) при който лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

- к) който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци - Образци № 3 и 4.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

- Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, няма и не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ .

А: Специфични изисквания, установени от Възложителя като критерии за допустимост:

  - Критерии за подбор, установяващ минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, които:

    - Притежават валидна за срока на договора застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството,  покриваща минималната застрахователна сума с лимит на отговорност, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ, която да отговаря на категорията строеж по обекта на поръчката или на по-висока;

Съответствието с поставеното минимално изискване на възложителя се доказва с представянето на заверено от участника копие от застрахователна полица и приложени към нея платежни нареждания за плащане на цялата застрахователна премия или за тези вноски от нея, които са с настъпил падеж, покриваща минималната застрахователна сума с лимит на отговорност, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ , която да отговаря на категорията строеж по обекта на поръчката или по-висока, придружени от Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. Когато участникът е чуждестранно лице – съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на заверено от него копие на съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумение за Европейското икономическо пространство, заедно с превод на документа

2.1.2. Реализирали оборот от строителството, което е предмет на поръчката (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения), общо за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години в размер на не по-малко от 1 419 000 (един милион четиристотин и деветнадесет хиляди) лева без включен ДДС.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на подписана от участника справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство (като неразделна част от финансовия отчет) за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, придружени от декларация за оборота от строителството, което е предмет на поръчката – проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения (Образец № 5),  заедно със заверени от участника копия на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години и не може да представи информация за оборота от строителството, което е предмет на поръчката (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения) или счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканата информация и счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите от датата на учредяване, респективно на започване на дейността си, като в този случай следва да е изпълнил изискването за изискуемия оборот от строителството, което е предмет на поръчката (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения) от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

*** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, като документите, с които се доказва съответствието се представят само за участника в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, като документите за съответствие с поставените минимални изисквания се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

2.2. Критерии за подбор, установяващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, които отговарят на следните изисквания:

2.2.1. През последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, са реализирали най-малко два договора  за строителството, което е предмет на поръчката (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения)

Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация (Образец № 6), съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните пет години, считано от датата определена като краен срок за представяне на офертите на договори за строителството, което е предмет на строителството (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения). Всеки от договорите, посочени в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителя.Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа, като при установяване на несъответствие участниците ще бъдат отстранявани.

2.2.2. Осигурят екип от специалисти за изпълнение предмета на поръчката, отговарящи на следните минимални изисквания за брой, квалификация, общ и специфичен опит, както следва:

2.2.2.1. за изпълнението на проектирането – минимум 3 (три) специалисти – елекmропроектант с пълна проектантска правоспособност

Квалификации и умения – висше образование, с придобита квалификация и правоспособност, необходима съгласно чл. 229 и чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от ЗКАИИП за изработването на всички части на инвестиционния проект, включващ: геодезия, архитектурна, строително-конструктивна, електро, КИПиА, вертикална планировка и площадкови пътища, пожарна безопасност, план безопасност и здраве;

2.2.2.2. за изпълнението на СМР – е необходим следния екип от специалисти , сред които минимум:

- електроинженер:

Квалификации и умения– висше образование, по специалност „електроинженер” или еквивалент;

Общ професионален опит - минимум 5 години професионален опит по специалността;

Специфичен професионален опит - минимум 2 години опит в изпълнението на ел. части на строежи;

Допустимо е специфичният опит да бъде включен в минималният общ опит на съответния специалист.

- отговорник по контрола на качеството:

Квалификации и умения:

  - висше образование, придобито в акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер", "архитект" или еквивалент или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство", "Техника" или еквивалент, в съответствие с разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, за чуждестранните лица - техническа правоспособност при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ;

  - да притежава удостоверение за осъществяване контрол на качеството или еквивалент;

Общ професионален опит - минимум 5 години професионален опит по специалността;

- координатор по безопасност и здраве:

Общ професионален опит - минимум 2 години опит като контрольор по здравословни и безопасни условия на труд;

Съответствието на участника с минимално поставените изисквания към екипа за изпълнение на поръчката с доказва с декларация (Образец № 8), съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката, придружена от:

- професионални автобиографии на експертите;

- документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и изискуема правоспособност (удостоверения за проектантска правоспособност, удостоверение за осъществяване контрол на качеството, удостоверение за извършване на дейност, като координатор по безопасност и здраве или еквивалент, удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ) на експертите, включени в екипа за изпълнение на предмета на обществената поръчка;

- декларации за ангажираност на всеки от специалистите.

Съответствието на участника с минималното изискване се доказва с представяне на декларация (Образец № 7), съдържаща списък на техническото оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката.

2.2.3 Притежава валиден сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството БДС ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица;

Съответствието на участника с минималното изискване за внедрена система за осигуряване на качеството се доказва с представянето на заверено от участника копие сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството по БДС ISO 9001:2008 или еквивалент издадено на името на участника от акредитирани лица, с обхват, съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2.2.4.Участникът да е вписан в професионален регистър на строителя за групата и категорията строежи, какъвто е предмета на поръчката или по-висока категория. Доказва се с представянето на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за групата и категорията строежи, какъвто е предмета на възлаганата обществена поръчка, или по-висока категория, придружено с валиден талон по чл. 23 от ПРВВЦПРС или съответен еквивалентен документ,  издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС или на друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство;

*** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и професионална квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, като документите, с които се доказва съответствието се представят само за участника в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за технически възможности и квалификация се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, като документите за съответствие с поставените минимални изисквания се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Оферта, попълнена по образец - Образец № 1;

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение за създаване на обединение или консорциум, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 3 (оригинал).

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 4 (оригинал)

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Документи за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:

3.1.1.8.1. Заверено от участника копие от застрахователна полица и приложени към нея платежни нареждания за плащане на цялата застрахователна премия или за тези вноски от нея, които са с настъпил падеж, покриваща минималната застрахователна сума с лимит на отговорност, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ, която да отговаря на категорията строеж по обекта на поръчката или по-висока, придружени от Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. Когато участникът е чуждестранно лице – съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на заверено от него копие на съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумение за Европейското икономическо пространство, заедно с превод на документа.

3.1.1.8.2. Подписана от участника справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство (като неразделна част от финансовия отчет) за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, придружени от декларация за оборота от строителството, което е предмет на поръчката – проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения (Образец № 5),  заедно със заверени от участника копия на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър

3.1.1.9. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗОП:

3.1.1.9.1. Декларация (Образец № 6), съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните пет години, считано от датата определена като краен срок за представяне на офертите на договори за строителството, което е предмет на строителството (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения). Всеки от договорите, посочени в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителя. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа, като при установяване на несъответствие участниците ще бъдат отстранявани

3.1.1.9.2.  Декларация (Образец № 7), съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката, придружена от:

- професионални автобиографии на експертите – Образец № 8;

- документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и изискуема правоспособност (удостоверения за проектантска правоспособност, удостоверение за осъществяване контрол на качеството, удостоверение за извършване на дейност като координатор по безопасност и здраве или еквивалент) на експертите, включени в екипа за изпълнение на предмета на обществената поръчка;

- декларации за ангажираност на всеки от специалистите – Образец № 9.

3.1.1.9.3. Декларация (Образец № 10), съдържаща списък на техническото оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката;

3.1.1.9.4. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството по БДС ISO 9001:2008 или еквивалент, издадено на името на участника от акредитирани лица с обхват, съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

3.1.1.10. Участникът да е вписан в професионален регистър на строителя за групата и категорията строежи, какъвто е предмета на поръчката или по-висока категория. Доказва се с представянето на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за групата и категорията строежи, какъвто е предмета на възлаганата обществена поръчка, или по-висока категория, придружено с валиден талон по чл. 23 от ПРВВЦПРС или съответен еквивалентен документ,  издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС или на друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство;

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (Образец № 11).

3.1.1.11.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 12).

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.12. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно Образец № 13.

3.1.1.13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 16 и проект на договор – Образец № 18.

3.1.1.14 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 16)

3.1.1.15. Документ за закупена документация за участие – копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.1.16. Протокол за извършено посещение и оглед на обекта, съгласно Образец № 14;

3.1.1.17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки, съгласно Образец № 15.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвено съобразно образеца - Образец № 17, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК «№2».

3.1.2.2. Срок за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП;

3.1.2.3. Гаранционен срок за обекта.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец № 19 към настоящата документация.

Цената за изпълнение на обекта на настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ Централно управление,

Банкова сметка IBAN № BG21 BNBG 9661 3300 1293 01;

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства. Срокът на валидност на гаранцията е 90 (деветдесет) календарни дни

Гаранцията за участие е в размер, както следва: 4 700,00 (четири хиляди и седемстотин) лв.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

- 2. Гаранция за изпълнение

- Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на поръчката.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банкова сметка IBAN № BG21 BNBG 9661 3300 1293 01;

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане на гаранционния срок за обекта. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

## РАЗДЕЛ VI

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”.

2. Описание на дейността предмет на възлаганата обществена поръчка:

Дейностите, обект на възлагане в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка са проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов, двоен секционен трафопост в УПИ І – за онкологичен институт, кв. 13, м. Дървеница и разположен на границите на собственост от към уличната регулационна линия на имота, при спазване на необходимите отстояния спрямо сгради и съоръжения с кабелно захранване на 10 kV.

В трафопоста е необходимо да се предвидят килия „секциониране”, по една килия „мерене” на секция, по три броя кабелни килии на секция, две килии „охрана трафо”, изпълнени с комплектно разпределително устройство (КРУ) 10 kV и две трафокилии, трансформатори 2 бр. по 630 kVA.

Трафопостът да се проектира и обезопази съгласно действащите нормативни актове. За електрозахранването на трафопоста на страна СрН да се изпълни следното:

- Място на присъединяване на новия трафопост – За електрозахранване на едната секция на отрафопоста ще се използва съществуващ кабел 10 kV между трафопост „Г. М. Димитров” № 42, Д № 11-726 и КТП „Онкология”, Д № 11-243. За електрозахранванен на втората секция ще се използва съществуващ кабел 10 kV между втора секция на трафопоста „Онкологичен институт – Дървеница”, Д № 11-531 и КТП „Онкология”, Д№ 11-243.

- На основание чл. 117, ал. 5 от ЗЕЕ избраният изпълнител трябва да проектира и изгради:

- новите кабели 10 kV  да се положат по регулация в нова тръбна мрежа от PVC тръби Ø 140/4.1 мм. Кабелните шати 10 бр. – по трасетата на кабелитет 10 kV да са тройни (1840/940 мм). Профилът на рамката на кабелните шахти да е от ъглова, горещовалцована стомана L 90/90/8 мм. Изграждане на външни кабелни линии 1 kV от нов БКТП - 2 х 63 kVA до сградата.

- Технически параметри на присъединяване: предоставена мощност – 734 kW, ниво на напрежение – 10 kV, броя на базите – три фази, тарифи на измерване на електрическата енергия – две, брой на бъдещ потребител – един, брой независими източници на електрозахранване – няма, категория на сигуронст на електроснабдяването съгласно Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси – втора категория.

Проектът трябва да съдържа количествено – стойностна сметка, която да послужи за остойностяване на обекта.

3. Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 6 месеца. Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на подписване на протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво – протокол обр. № 2, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г.), но не повече от 18 месеца от датата на подписване на договора.

- Място на изпълнение на поръчката.

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, м. Дървеница, УПИ І, кв. 13.

- Изисквания към изпълнението

Проектът и строителството трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и норми, действащи в Република България.

Към проекта да се престави подробна остойностена количествена сметка по видове работи.

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), както и Закон за енергийната ефективност (обн. ДВ, бр. 98/14.11.2008 г.), Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 14/15.06.2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение ан електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 53/2005 г.), Наредба № 9/09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредба № 16/09.06.2004 г. за сертивутите на енергийните обекти (обн. ДВ, бр. 88/08.10.2004 г.), Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУТЦЕМ), Наредба 4 от 21 май 2001 за обхвата и съдържание на инвестиционните проекти и всички действащи в Република България нормативни актове, имащи отношение към предмета на възлаганата общестевна поръчка.

Строителните продукти да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

- с европейско техническо одобрение, или

- признати национални технически спецификации (национални стандарти)  или

еквивалентни.

Годността на използваните материали се доказва със сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите. Всички  строителни работи да са съобразени  и да  отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Строителен надзор.

Участникът следва да представи реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК за изпълнение на поръчката, придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на необходимата механизация, който да отразява взаимовръзките в строителството и да обосновава и доказва предложения в ОФЕРТАТА срок за изпълнение на поръчката.

- Да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове дейности, включени в предмета на поръчката;

- Начален срок за изпълнение предмета на Договора е дата на подписване на договора.

- Крайният срок за изпълнение предмета на Договора е датата на подписване на Акт обр. 16.

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които доказват тяхната годност за употреба.

Всички инсталации и съоръжения трябва да осигуряват максимална защита срещу електрически удар. Това изискване трябва да стои като първо и най-важно съображение при вземането на решение от изпълнителя относно избора на материали и работни методи, както и при окомплектоването с детайли.

Стриктно трябва да бъдат спазвани всички мерки за безопасност, уточнени в прилаганите стандарти и разпоредби.

Задължение на участника, спечелил обществената поръчка, е да представи пълен технически проект по всички части, необходими и достатъчни за пълна реализация на предмета с подробни детайли за изпълнение на строителните работи.

След приключване на строителството всички проекти стават собственост на Възложителя.

След завършване на обществената поръчка обектът се приема от приемателна комисия.  След въвеждането му в експлоатация започват да текат гаранционните срокове.

Участниците трябва:

- Да представят описание на прилаганата система за контрол на качеството  във връзка с изпълнението на видовете работи и качеството на влаганите материали.

6.  Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите и за заплащане на цена за закупуване на документацията са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

7. Стойност на поръчката

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии” е до 473 000 (четиристотин седемдесет и три хиляди) лева.

8. Определяне на предлаганата цена

При участие в процедурата участниците трябва да представят своята цена за изпълнение общо за целия паредмет на поръчка, както следва:

Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е:

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката, както следва:

1.1.Изготвяне на инвестиционен проект по всички части в това число съгласуване със специализираните държавни контролни органи.

1.2. Извършване на  авторски надзор;

1.3.Извършване на СМР, в това число доставки и услуги, които съгласно чл. 15, ал. 7 от ЗОП са необходими за изпълнение на строителните и монтажни работи

9. Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на английски и български език.

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Оглед на обекта може да бъде извършван всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа. Лице за контакти е Нели Костадинова телефон 0879 606 898

ГЛАВА  ІІІ

Раздел I

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 1  от ЗОП -  „най-ниска цена“

Комисията прилага критерия за оценка по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена” по отношение на всички допуснати до оценка оферти.

Когато най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, съобразно разпоредбата на чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП, за определяне на изпълнител комисията провежда публично жребий измежду класираните на първо място.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ 1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”,

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”,

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

- Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

…………….

Дата                                                                          Подпис:

/Печат/

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ  № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: 	…………………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” , ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

# Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство), съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Декларираните от мен обстоятелства по т. 1 – 5 включително, от настоящата декларация не са налице спрямо мен в държавата, в която съм установен.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................									 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,  3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ  № 5

Декларация, съдържаща информация за оборота от строителството, което е предмет на поръчката (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения),  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

........................................................................................................................................

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има:

Оборот от строителството, което е предмет на поръчката (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения), реализирани през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009 г. + 2010 г. + 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот от реализирането на строителството, което е предмет на поръчката - проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения (в лева) |  |  |  |  |

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

*** Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания за подбор.

ОБРАЗЕЦ №6

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителството, което е предмет на поръчката (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения) през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………........................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

..................................................................................................................................... в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………... -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за строителство, което е предмет на поръчката (проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на съоръжения за електро разпределение и пренос, прилежащи и довеждащи мрежи и съоръжения):

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | период на изпълнение | Стойност /х. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 г./2008 |  |  |  |  |
| 2008 г./2009 |  |  |  |  |
| 2009 г./2010 |  |  |  |  |
| 2010г./2011 |  |  |  |  |
| 2011 /2012 |  |  |  |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Всеки от договорите, посочени в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителя. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа, като при установяване на несъответствие участниците ще бъдат отстранявани.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 7

###### ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на екипа от специалисти, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката,

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка ще осигуря следни екип от специалисти:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на поръчката | Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/ | Професионален опит /вид, брой години/ | образование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие експертите в изпълнението на предмета на обществената поръчка

Към списъка прилагам следните документи:

- професионални автобиографии на специалистите – образец № 8;

- документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и изискуема правоспособност (удостоверения за проектантска правоспособност, удостоверение за осъществяване контрол на качеството, удостоверение за извършване на дейност като координатор по безопасност и здраве или еквивалент) на специалистите, включени в екипа за изпълнение на предмета на обществената поръчка;

- документи, удостоверяващи професионалния опит (копия на трудови/служебни книжки, договори и др.)

- декларации за ангажираност на всеки от специалистите – образец № 9.

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 8

Професионална автобиография на специалистите

(Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.)

Предлагана позиция в проекта: <вид експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (от дата - до дата) | Получени степен (и) или диплома(и): |
| --- | --- |

6. Езикови умения: посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

10. Професионален опит

| От дата -до дата /ден, месец, година/ | Място на извършване на услугата(държава) и наименование на възложителя | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа по проекти, които отговарят на изискванията към общия и специфичен професионален опит на съответния експерт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <Тази колона трябва да съдържа следната информация: 1. |

Декларатор:

(имена и подпис)

###### ОБРАЗЕЦ № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ……………………………………………………………………………………

(трите имена)

......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на 	…………………………

(вида експерт,  съгласно офертата)

на участник: 	………………………..

(наименование  на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка, с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на дравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г., за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;

4. Разбирам, че всяко фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до отстраняването на участника.

5. Че ще спазвам етичните клаузи, съдържащи се в  настоящата документация .

6. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали  известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по  Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:		ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт поотделно.

ОБРАЗЕЦ № 10

###### ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на техническото оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите, включении в предмета на възлаганата обществената поръчка ще осигуря следното техническо оборудване:

| вид | модел | регистрационен номер | Собствено/наето |
| --- | --- | --- | --- |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря при изпълнението на обществената поръчка да бъде използвано оборудване, което е с посочените технически характеристики.

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №11

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.......................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ № 13

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: министерство на здравеопазването

Адрес: пл. „Света Неделя” № 5

гр. София – 1000

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………………….. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум ……………. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията се издава в полза на министерството на здравеопазването и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 14

ПРОТОКОЛ

за извършено посещение и оглед на обекта

П Р О Т О К О Л

Днес, ………………………….. г., се състави настоящия протокол затова, че лицето ……………………………. – представител на участника ……………………. извърши оглед на обект ................................ за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

Представител на Лечебното заведение:			Представител на участника:

…………………………………					…………………………………

/име, фамилия и длъжност/				/име, фамилия и длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 15

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 								, ЕГН 			, лична карта № 		, издадена на 				г. от 					, в качеството ми на 					 (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на 						(посочва се фирмата на участника), регистрирано по фирмено дело № 		. по описа за 		 г. на 				 съд, със седалище и адрес на управление 									 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При подготовка на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки, както и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

г.                 				Декларатор:

ОБРАЗЕЦ № 16

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

# за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

Приложение: подписан и подпечатан (когато е приложимо) на всяка страница проект на договор от документацията за участие.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 17

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

- Срокът за цялостно изпълнение предмета на поръчката е ……. месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за предаването на изходните данни и документите, необходими за изработването и одобряването на проекта.

- Гаранционни срокове:

Гаранционните срокове на изпълнените от нас строителни и монтажни работи са както следва:

съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г.) - ………. години.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

- ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК за изпълнение на поръчката, придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на необходимата механизация, който да отразява взаимовръзките в строителството;

- Описание на прилаганата система за контрол на качеството  във връзка с изпълнението на видовете работи и качеството на влаганите материали;

ДАТА: _____________ г.				ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ОБРАЗЕЦ № 18

ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

№ BG161РО001-1.1-08-0001-...-S-……………

Днес, …….......…...2012 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000,  пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК 00695317, представлявано от Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, Възложител съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г., наричано по - долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

“…………..…………….” ………….…, със седалище и адрес на управление: ……………….., Район “………..…….”, ж. к.”…………………………….”, ул.”………………….” №…., БУЛСТАТ/ЕИК ……………..., представлявано от ………………… - Управител/Изпълнителен директор, от друга страна, наричана по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ……/………. г. на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г. на министъра на здравеопазването – г-жа Десислава Атанасова, за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, възлагана по проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр. София” част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013,

се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СТОЙНОСТ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 1. С настоящия договор Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши

срещу възнаграждение да изпълни инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии.

Чл.2. (1) Цена за изпълнение предмета на договора е до  ……………......……… лв. /словом ……………………………………………………………………..…./без ДДС, с вкл. ДДС …………………………. лв.  /словом  - ……………………………………………………./, където стойността на ДДС е в размер на ……………......……… лв. /словом ……………………………………………………………………..…./.

(2) Цената по ал. 1 включва:

1.Изготвяне на технически проект, вкл. авторски надзор в размер на ...…………………лв. без ДДС;

2.СМР, в това число доставки и услуги, които съгласно чл. 15, ал. 7 от ЗОП са необходими за изпълнение на стрителните и монтажни работи - ……………………………………………………………............... лв. без ДДС

(3) При формиране на цените са използвани следните ценообразуващи показатели на допълнителните и непредвидени видове работи:

- СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА  ....................... лв./час;

- ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ ........................ %

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА ........................ %

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА ........................ %

- Такси за въвеждане в експлоатация на обектите

- ПЕЧАЛБА                                                                           ........................ %

(4) Действителните количества и стойности на изпълнените СМР се установяват ежемесечно с протокол за изпълнени видове работи на база подробна количествена сметка и анализни цени, приети от Възложителя, при параметри, съгласно предложението на Изпълнителя.

(5) Място на изпълнение на договора – м. Дървеница, УПИ І, кв. 13.

ІІ. ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 3 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изготви срещу възнаграждение:  Технически проект на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии.

(2) Изпълнителят се задължава да извърши проектирането в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническото задание и изискванията на Възложителя, представляващи неразделна част от документацията за участие в откритата процедура.

(3) Възложителят се задължава да създаде на Изпълнителя необходимите условия за изпълнение на възложената, съгласно този договор работа, както и да му заплати извършената работа при условията на този договор.

(4) Страните се съгласяват, че собствеността и авторското право по смисъла на чл. 42, ал. 1 от ЗАвПСП върху изработените и приети проекти принадлежат на Възложителя.

Чл. 4 (1) Възложителят предава на Изпълнителя изходните данни и документите, необходими за изработването и одобряването на проекта. За предаването се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.

(2) Денят на съставяне на протокола по предходната алинея се счита за начало на срока за изпълнение на договора.

Чл.5. Възложителят не може без съгласието на Изпълнителя да внася изменения в заданието за проектиране.

Чл.6. Изпълнителят се задължава:

- да изработи възложеното му от Възложителя в срок;

- да изработи проектите така, че да отговарят на действащите нормативни изисквания и на заданието за проектиране;

- да предаде изработените проекти в пет екземпляра на Възложителя.

Чл. 7. Изпълнителят отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработените от него проекти.

Чл. 8. Изпълнителят има право:

  - да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;

  - да иска от Възложителя да приеме извършената работа в срок;

  - да получи уговореното възнаграждение.

Чл. 9. Възложителят е длъжен:

  - да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа;

  - да приеме изработеното от Изпълнителя съгласно уговореното в настоящия договор;

  - да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение съобразно условията на този договор.

Чл. 10 (1) Възложителят осъществява контрол по изпълнението на проектирането, като не възпрепятства работата на Изпълнителя и не нарушава неговата оперативна самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на правила и нормативи.

Чл.11. След завършване на възложената работа Изпълнителят внася с писмено заявление изработените проекти за одобрение от съответната община.

Чл. 12 (1) Възложителят отказва да приеме проекта, ако открие съществени недостатъци, които го правят негоден за изпълнение.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срока, посочен в протокола на Общината, като за забавата Изпълнителят дължи неустойка.

ІІІ. АВТОРСКИ НАДЗОР

Чл. 13. (1) Изпълнителят извършва авторски надзор при повикване от страна на Възложителя, Строителен надзор и Строителя.

(2) Упражняването на авторски надзор е изцяло за сметка на Изпълнителя, предвид обстоятелството, че стойността на авторския надзор е включена в общата цена за изпълнение предмета на поръчката.

ІV. СТРОИТЕЛСТВО

Чл. 14 (1) Изпълнителят се задължава да извърши строителните работи, които са предвидени в утвърдената техническа документация, съгласно изработен по предходния раздел на настоящия договор и одобрен от компетентните органи технически проект и попълнени от изпълнителя количествени сметки.

(2) Възложителят се задължава да създаде на Изпълнителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цени, при условия и в срокове, уговорени в този договор.

Чл. 15. Възложителят предава на Изпълнителя необходимата изходна техническа документация. За предаването се съставя двустранен приемателно – предавателен протокол.

Чл. 16. При завършване на строежа Изпълнителят изготвя екзекутивната документация.

Чл. 17. (1) Изпълнителят е длъжен да осигури всички необходими материали, детайли,

конструкции и др. под. за извършване на строителството.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не притежават необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР на обекта като цяло.

Чл. 18. Изпълнителят е длъжен да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

Чл. 19. Възложителят е длъжен да осигури на Изпълнителя достъп до обекта за извършване на строителството, да го предаде в състояние, което да позволява своевременно започване и нормално изпълнение на СМР. За предаването на обекта се съставя протокол.

Чл. 20. Изпълнителят е длъжен:

- да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности;

- да влага качествени материали;

- да извършва качествено строителните и монтажните работи;

- да спазва законовите изисквания относно строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи;

- да осигури авторски надзор на обекта по време на строителството;

- да осигури безопасни условия на труд на обекта съгл. ЗЗБУТ;

- да обозначи обекта с информационна табела съгл. изискванията на Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004 г. на МТСП и МРРБ;

- да осигури безопасност на движението по време на строителството съгл. Наредба № 3 от 10. 08. 2010 г. на МРРБ. за временната организация на движението при извършване на строителство  и ремонет по пътищата и улиците

- да попдържа точно и системетизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчеутна документация за извършените СМР, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

- Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

а). за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, т.е. поне до 31 август 2020 г.;

б). за период от 3 години след частичното приключване на настоящия проект съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

- Да  предоставя възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности-Република България и външните одитори да извършват проверки, члез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта.Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на Оперативната програма.

- Да изпълнява мерките и препоръките , съдържащи се в докладите от проверки на място;

- При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

- ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие" в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган". Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма “Регионално развитие"2007-2013 г.";

- да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие”.

- Да следи идокладва за нередности при изпълнението на договор. В случай на установена нередност ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите  лихви .

Чл. 21. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от императивни законови разпоредби.

Чл. 22 (1) Всички санкции, наложени от държавни и общински органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност за вреди, причинени на лица, публично или частно

имущество.

Чл. 23 (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия  за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за възникването им.

(2) Ако при отстраняването на препятствията по предходната алинея, страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, те трябва да бъдат

обезщетени от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските за отстраняването им се поемат по равно от страните.

Чл. 24 (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по

изпълнението на този договор, като не възпрепятства работата на Изпълнителя.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл. 25. При спиране на строителството  поради обстоятелства, независещи от двете договарящи се страни, Възложителят заплаща изпълнените и приети до момента качествени работи.

Чл. 26. Възложителят  може да спре строителството при констатиране на повече от две

нарушения на правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи  които са били предписани за отстраняване и са неотстранени в срок, както и за системни закъснения /повече от два пъти/ по сроковете от съгласувания график за изпълнение на работите. Възложителят заплаща изпълнените

до момента качествени работи. Това не освобождава Изпълнителя от отговорностите по нормативните документи и гаранционните срокове, регламентиращи инвестиционния процес, както и неустойка в размер на 10 % /десет на сто/ от договорените работи.

V СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.27. Срокът за изпълнение на предмета на настоящия договор е ………………….. календарни месеца, считано от предаването на необходимите материали и документи, съгласно чл. 4 от настоящия договор .

Чл. 28 (1) Срокът по чл. 27,  включва изпълнението на всички строителни работи съгласно уговореното в настоящия договор, включително въвеждането на обекта в експлоатация и получаване на Удостоверение за това.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът за изпълнение на договора се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането.

(3) Срокът  може да бъде удължен с броя на взаимно установените с тристранен протокол /Възложител, Изпълнител и Консултант  – строителен надзор/ дни с

неблагоприятни климатични условия за изпълнение на съответните видове ремонтни

строителни работи, съгласно изискванията на ПИПСМР.

(4) Срокът по чл.27 спира да тече:

- При настъпване на непреодолима сила. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила строителят е длъжен в тридневен срок писмено да

уведоми възложителя. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

- При липса на осигурено финансиране.

Чл. 29. Спирането на срока се установява с тристранни протоколи, подписани от Възложителя, строителния надзор и Изпълнителя или предвидените от нормативни разпоредби актове, като същите се съставят в деня след настъпването на събитието.

Чл. 30. По силата на съставените, съгласно чл. 29 протоколи, сроковете по чл. 27 се удължава с толкова дни, с колкото са спрени.

Чл. 31. (1) Ежемесечно между 25-то и 30-то число Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и приеме изпълнената работа.

(2) Предаването на изпълнената работа се извършва с подписването на тристранен констативен протокол /Възложител, Изпълнител, Консултант  – строителен надзор/, в който се описва извършената работа: количество на СМР, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на

констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на срока за изпълнение на строителството.

(4) Когато за съответния етап или отделни негови части са необходими изпитания, приемането им се извършва след успешното им провеждане.

Чл. 32. Приемането на целия обект се  извършва с отделен тристранен констативен протокол.

Чл. 33 (1) Възложителят има право да откаже да приеме изпълнените СМР, ако консстатира съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка.

VІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 34. Определените цени остават непроменени до завършване предмета на договора.

Чл. 35. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път след подписване на тристранен протокол между Изпълнител, Възложител и Строителен надзор за действително извършените работи и след представяне на редовно оформени счетоводни документи.

Чл. 36.(1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по следния начин:

- авансово плащане - 30% от общата цена на договора с включен ДДС, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезпечи с банкова гаранция в размер на 100 % от искания аванс. Авансът се изплаща в срок до 60-дни след подписване на договора срещу представяне на банкова гаранция или друго обезпечение, покриващи пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Сумата на аванса ще се приспада от окончателното разплащане;

- окончателно плащане  - 70 % (седемдесет на сто) от общата цена на договора с включен ДДС, платими в срок до 60 (шестдесет) дни, след издаване на разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация от ДНСК и подписването от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на протокол обр. 19 за действително извършени работи, придружен с количествено-стойностни сметки на действително извършените строителни и монтажни работи, доклад на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и оригинална фактура.

(2) Протоколите, които касаят плащането, следва да бъдат представени за контрол и съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от 25-то число на месеца. Оригинална фактура за плащане се издава след одобрение и подписване на протоколите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, необходимите за разплащане след етапното и окончателното изпълнение на предмета на договора.

(3) Плащанията по договора се извършват по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на документите, предвидени за съответния вид плащане, при:

БАНКА:

IBAN:

BIC:

(4) Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва по проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр. София” част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

(5) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на  възстановяване по по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD,

Чл. 37 (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три на сто) от стойността по чл. 2 без ДДС, в размер на ……………………. лв. и се внася от Изпълнителя преди подписване на договора.

(2)Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава без задължения за лихви или

други обезщетения за периода, през който законно е престояла при Възложителя след

изтичане на гаранционния срок за обекта.

(3)Гаранцията за изпълнение следва да бъде под формата на парична сума или на банкова гаранция.

(4)Гаранцията за изпълнение се задържа при частично или цялостно неизпълнение на

договора.

Чл. 38. Възложителят има право да удържа от стойността на гаранцията дължимите по настоящия договор неустойки. Когато Възложителят се е възползвал от правото си по предходното изречение, Изпълнителят е длъжен в срок от пет работни дни от узнаването да допълни гаранцията до размера, уговорен в чл. 37, ал. 1 и да представи на Възложителя съответния затова документ.

VІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 39 (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. под. се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите етапи, съответно СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

VІІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.  40 (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които са …………………. (попълва се от техническото предложение на участника, определен за изпълнител) години и които не могат да бъдат по-кратки от тези посочени в ЗУТ и Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на сроежите в Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текът от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.  В срок до 10 /десет/ дни след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

ІХ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 41. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 42. Непреодолима сила са обстоятелствата, посочени в чл. 306 от ТЗ.

Чл. 43. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво

се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 44. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в настоящия договор срокове се увеличават съответно със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по ал. 1, продължи повече от 30 /тридесет/ дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.  ОТГОВОРНОСТ

Чл. 45.  При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 46 (1) При забава за завършване и предаване на възложените работи в определените срокове, Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.3% (нула цело и три десети на сто) от договорената цена за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто).

(2) Ако забавата по ал. 1 продължи повече от 30 дни, Възложителя има право едностранно да прекрати договора, като в този случай Изпълнителят му дължи неустойка в размер на  10 % (десет на сто) от стойността на договора.

Чл. 47. Ако Изпълнителят се откаже неоснователно от изпълнението на договора преди пълно изпълнение предмета на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя

неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на неизпълнения към датата на прекратяване на договора обем работи, като Възложителят задържа в пълен размер и гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 48 (1) При виновно некачествено изпълнение на договорените работи, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл.

265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на некачествено изпълнените работи.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на извършените работи не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва  – в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл. 49 (1) Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да търси обезщетение за нанесени вреди от страна на Изпълнителя, които надвишават размера на посочените по-горе неустойки.

(2) Всички дължими неустойки и обезщетения по настоящия договор, Възложителя може да удържи от предоставената му от Изпълнителя гаранция за изпълнение.

Чл.  50. При изоставане на строителството от съгласувания график за изпълнение на строителните и монтажните работи с повече от един месец, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на неизпълнения обем работи по графика. Неизпълненият обем се установява по цени към 30 (тридесето) число на съответния месец, през който е консумирано изоставането.

Чл. 51 Обезщетенията за причинени вреди и пропуснати ползи, суми за лихви, дължими над договореното по този договор, се събират по общия исков ред.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 52.  (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с пълно изпълнение и предаване на договорената работа;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

4. едностранно от Възложителя при констатиране на некачествено изпълнени СМР;

5. при неосигурено или спряно финансиране;

6. в останалите предвидени от настоящия договор и от закона случаи.

(2) При прекратяване на договора в случаите на т. 5 от предходната алинея Възложителят заплаща само стойността на действително извършените и приети работи, без да дължи лихви, неустойки и др. санкции.

(3) Възложителя може по всяко време до завършване и предаване на обекта в съответствие с разпоредбите на ЗОП да се откаже от договора и да прекрати действието му.  В този случай той е длъжен да заплати на строителя стойността на извършените до момента на отказа работи.

ХІІ. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 53. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 54. Адреси, телефони, банкови и др. реквизити на страните са както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

| ИМЕ: | Министерство на здравеопазването |
| --- | --- |
| Адрес: | Гр. София, пл. „Света Неделя” № 5 |
| Тел: |  |
| Факс: |  |
| Е-mail: |  |
| Web address: |  |
| ЕИК (БУЛСТАТ): |  |
| Банка: |  |

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

| ИМЕ: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел: |  |
| Факс: |  |
| Е-mail: |  |
| Web address: |  |
| ЕИК (БУЛСТАТ): |  |
| Банка: |  |

Чл. 55. Ако някоя от страните промени посочените в предходния текст данни, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и

др.

ХIII.ОБЩИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.56 (1) Ако при извършване на проектирането и строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 57. При спор относно качеството на влаганите в строителството на обекта материали, както и за качеството на изпълнените работи, меродавно е становището на

Регионалната дирекция за национален строителен контрол.

Чл.  58. Контролът по количествено и качествено изпълнение на договорените строителни работи, както и контролът по изпълнение срока и общите условия на договора ще се осъществява от посочени от Възложителя представители, упражняващи инвеститорски контрол.

Чл.  59. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 60. Всички спорове, възникнали при изпълнението на договора, ще бъдат решавани

чрез двустранни преговори.  В случай, че не се постигне взаимно споразумение, те ще се решат съгласно българското законодателство.

Чл. 61. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или

във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 62. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:

1. Пълното описание на обекта на поръчката от документацията за участие – Приложение № 1;

2. Техническата спецификация от документацията за участие – Приложение № 2;

3. Техническото предложение от офертата на Изпълнителя – Приложение № 3;

4. Ценово предложение от офертата на Изпълнителя - Приложение № 4;

5. Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на СМР (по обекти, подобекти и пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на необходимата механизация на Изпълнителя, който отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва срока за изпълнение – Приложение № 5;

6. Гаранция за добро изпълнение – Приложение № 6.

Чл. 63. Авторски и/или строителен надзор на обекта се осъществява от СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР.

Чл. 64. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

………………………………….					………………………………….

Десислава Димитрова					………………………………….

Заместник министър на здравеопазването

Възложител по чл. 8, ал. 2 от ЗОП

съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

-------------------------------------

Зоя Вълева

Директор дирекция БФ

на оригинал, два от тях за възложителя, а един от тях – за Изпълнителя.

приложение  № 4

към договора

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г. и Решение № ….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г., с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до 30 дни след изтичане на гаранционния срок на обекта], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията се издава в полза на министерството на здравеопазването и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 19

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, открита с Решение № …….. на Десислава Димитрова – Зам. Министър на здравеопазването и възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД15-902/14.09.2012 г.

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

- Предложената цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката, както следва:

1.1.Изготвяне на инвестиционен проект по всички части в това число съгласуване със специализираните държавни контролни органи.

1.2. Извършване на  авторски надзор в размер на ...…………………лв. без ДДС;

1.3.Извършване на СМР, в това число доставки и услуги, които съгласно чл. 15, ал. 7 от ЗОП са необходими за изпълнение на строителните и монтажни работи - ……………………………………………………………............... лв. без ДДС

- Предложените елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени при остойностяване на количествените сметки, неразделна част от изготвения инвестиционен проект за всички видове работи в  рамките на общата стойност на СМР от офертата са:

  - Часова ставка 							- ………………………лв.

  - Доставно-складови разходи					- ………………………лв.

  - Допълнителни разходи за земни работи върху труд	 - ………………………лв.

  - Допълнителни разходи за земни работи върху механизация  - ………………………лв.

  - Допълнителни разходи за всички останали видове работи върху труд - ………………………лв.

  - Допълнителни разходи за всички останали видове работи върху механизация  - ………………………лв.

  - Печалба  								- ………………………лв.

Посочените цени не подлежат на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

- Приемаме предложеният от Възложителя с обявлението и проекта на договора начин на плащане, като заявяваме, че посочваме следният размер на авансово плащане, а именно: …….. % (не по-малко пет на сто и не повече от десет на сто) от общата цена на договора с включен ДДС,. Приемаме и заявяваме, че ще обезпечим авансовото плащане с …….. (банкова гаранция или друг подходящ документ) в размер на 100 % от искания.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността за цялостно изпълнение на поръчката без ДДС.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация. Оферираната цена подлежи на доказване след изработване на количествени сметки.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

# Footnotes

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.